Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wzór umowy


UMOWA  NR  …………………

zawarta w dniu ……… 2026 r. w Mońkach pomiędzy: 
[bookmark: _Hlk180314361][bookmark: _Hlk216336644]Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Mońkach, ul. Juliusza Słowackiego 14, 19-100 Mońki, REGON 450708101, NIP 546-12-10-666, reprezentowanym przez:
Monikę Marię Stelmach – Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mońkach
zwanym w treści umowy Zamawiającym, 
a
……………………………………………………………………………………………… reprezentowanym przez:
……………………………………………………..
zwanym w treści umowy Wykonawcą.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w formie zapytania ofertowego (znak sprawy: .................................................), Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się sporządzić dokumentację projektową dotyczącą remontu pomieszczeń w budynku Inspektoratu Weterynarii przy ul. Al. Niepodległości 11B w Mońkach, który będzie pełnił funkcję budynku użyteczności publicznej.
2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
a) sporządzenia wielobranżowej inwentaryzacji,
b) przygotowania koncepcji funkcjonalnej aranżacji pomieszczeń biurowych i towarzyszących
c) przygotowanie projektów wykonawczych wszystkich niezbędnych branż i oraz wystroju wnętrz (z uwzględnieniem stanu istniejącego wszystkich istniejących instalacji),
d) sporządzenia projektu sieci informatycznej,
e) uzyskania w niezbędnym zakresie i na swój koszt decyzji, opinii i uzgodnień (np. środowiskowych, sanitarno-higienicznych, bhp i ergonomii, przeciwpożarowych),
f) przygotowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 
g) przygotowania przedmiarów robót, 
h) przygotowania kosztorysów inwestorskich,
i) uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji administracyjnych wymaganych do skutecznego zrealizowania prac budowlanych przez wykonawcę robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową, o której mowa w ust. 1, w tym pozwolenia na budowę (o ile jest wymagane). Pełnomocnictwo do występowania             w imieniu Zamawiającego przekazane zostanie na wniosek Wykonawcy.
3. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową, o której mowa w ust. 1, w następującej ilości egzemplarzy:
a) projekty wykonawcze – po 4 egzemplarze;
b) przedmiary robót – po 2 egzemplarze;
c) kosztorysy inwestorskie – po 2 egzemplarze;
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – po 3 egzemplarze;
e) wszelkie uzgodnienia formalno - prawne związane z wykonaniem zamówienia (jeżeli zajdzie potrzeba).
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dodatkowo na nośniku elektronicznym, przy czym ich przygotowanie nastąpi w oparciu o oprogramowanie: MS Word, MS Excel, Norma(ath), Acrobat Reader lub inne zaakceptowane przez Zamawiającego.
§ 2
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że dokumentacja projektowa została sporządzona przez osobę posiadającą / osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i  uprawnienia budowlane oraz wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. 2025 poz. 418 ze zm.);
b) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. 2021 poz. 2454)
c) rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. jedn. Dz. U. 2022 poz. 1679 ze zm.);
d) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);
e) ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. jedn. Dz. U. 2024 poz. 1411 ze zm.).
3. Wykonawca na etapie projektowania zobowiązuje się przeprowadzić konsultacje z Zamawiającym dotyczące omówienia szczegółowych rozwiązań technicznych, materiałowych i kosztowych dla zakresu prac budowlanych będących do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy, każdorazowo, gdy w jego opinii lub opinii Zamawiającego zajdzie taka potrzeba. Konsultacje odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego bądź innymi miejscu uzgodnionym przez Strony, w terminie uprzednio uzgodnionym przez Strony. Na okoliczność odbytych konsultacji Strony spiszą protokół uzgodnień.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie z treścią umowy, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
5. Wykonawca odpowiada za poprawność i prawidłowość przyjętych rozwiązań, a także za ewentualne błędy i rozwiązania niezgodne z Prawem budowlanym, obowiązującymi normami oraz przepisami techniczno-budowlanymi.
6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem objętym realizacją przedmiotu umowy, posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją, otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje, o które się zwracał i nie zgłasza żadnych uwag oraz potrzeby uzupełnienia materiałów, a także informacji przekazanych mu przez Zamawiającego, a niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
7. Wykonawca deklaruje gotowość przyjęcia do wykonania prac dodatkowych związanych z przedmiotem zamówienia, których wykonanie Zamawiający zleci w trakcie realizacji zamówienia. Zakres i zasady wykonania prac dodatkowych określone zostaną odrębną umową.
§ 3
Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązany jest do przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do realizacji niniejszej umowy.
2. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy następujących danych i dokumentów:
a) upoważnienia do występowania w imieniu Zamawiającego do innych instytucji w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
b) oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
§ 4
Termin realizacji i odbiór dokumentacji
1. Ustala się następujący termin przekazania wykonanej dokumentacji projektowej określonej w § 1 umowy: 2 miesiące od dnia zawarcia umowy. Do przedmiotowego terminu nie wlicza się czasu trwania ewentualnego postępowania administracyjnego.
2. Przekazanie do odbioru dokumentacji projektowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzone przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy na podstawie Protokołu przekazania.
3. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot odbioru Protokołem przekazania wraz z wykazem opracowań oraz pisemnym zapewnieniem Wykonawcy, iż jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi i normami oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
4. Podpisany przez Zamawiającego Protokół przekazania wraz z wykazem opracowań jest dla Wykonawcy potwierdzeniem przekazania dokumentacji. Protokół przekazania nie jest dla Wykonawcy potwierdzeniem zaakceptowania jej kompletności i jakości.
5. Zamawiający ma obowiązek dokonania odbioru przekazanej dokumentacji projektowej      w ciągu 30 dni od daty otrzymania kompletnej dokumentacji. Brak uwag ze strony Zamawiającego we wskazanym terminie traktowany jest jako akceptacja przekazanych opracowań projektowych.
6. Odbiór przez Zamawiającego wykonanej i przekazanej dokumentacji projektowej nastąpi w jego siedzibie. 
7. Przekazana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa, stanowiąca przedmiot umowy, podlega weryfikacji przez Zamawiającego, który może:
a) zaakceptować przekazane opracowania projektowe bez uwag i podpisać Protokół Odbioru;
b) warunkowo zaakceptować przekazane opracowania projektowe z uwagami, wskazać nieprawidłowości oraz termin i formę ich usunięcia, a po wprowadzeniu wszystkich uwag – ostatecznie zaakceptować i podpisać Protokół Odbioru;
c) nie zaakceptować przekazanego opracowania projektowego, wskazać nieprawidłowości i termin ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest po usunięciu nieprawidłowości do ponownego przekazania opracowania projektowego Protokołem przekazania.
8. W sytuacji określonej w ust. 7 lit. b) odbiór opracowania projektowego uważa się za dokonany z chwilą terminowego usunięcia wad, zgodnie z terminem określonym                  w protokole odbioru warunkowego. W takiej sytuacji za datę zakończenia realizacji opracowania projektowego lub jego części uznana będzie data przekazania opracowania projektowego. 
9. W sytuacji określonej w ust. 7 lit. c) odbiór opracowania projektowego uważa się za dokonany z chwilą ostatecznego odbioru opracowania projektowego. W takiej sytuacji za datę zakończenia realizacji opracowania projektowego lub jego części uznana będzie data ostatecznego przekazania opracowania projektowego. 
10. W przypadku wad opracowania projektowego lub jego części stwierdzonych przez właściwy organ w czasie wydawania decyzji, opinii lub postanowień, Wykonawca zobowiązany jest poprawić opracowanie projektowe lub jego część w terminie wskazanym przez ten organ. 
11. Podpisany przez obie Strony Protokół Odbioru Końcowego wszystkich opracowań wchodzących w zakres umowy stanowi podstawę do wystawienia faktury. 
12. Jeżeli po dokonaniu odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują  następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może zażądać usunięcia wad lub zlecić wykonanie zastępcze osobie trzeciej;
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:
· zażądać ponownego wykonania prac,
· odstąpić od umowy i naliczyć karę w podwójnej wysokości określonej w § 8 ust. 1 lit. a).
13. Zamawiający na każdym etapie realizacji prac stanowiących przedmiot dokumentacji projektowej, ma prawo wnieść zastrzeżenia do przedmiotu umowy, żądać od Wykonawcy wyjaśnień, uzupełnień i poprawy przekazanych opracowań. Swoje zastrzeżenia, uwagi i zapytania do przekazanego przedmiotu umowy, Zamawiający będzie wnosił do Wykonawcy, przesyłając je na adres e-mail wskazany w § 11 ust. 2 lub listownie na adres siedziby Wykonawcy.
14. Wykonawca, w przypadku zwrócenia się przez Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień bądź uzupełnienie przekazanej dokumentacji projektowej, zobowiązany jest nie później niż z terminie 2 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania udzielić wyjaśnień we wskazywanym zakresie.
15. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
§ 5
Wartość i rozliczenie umowy
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy oraz sprawowanie nadzoru autorskiego określonego w § 6 umowy Wykonawcy przysługuje całkowite wynagrodzenie w kwocie ………………… zł netto + podatek VAT ….%, co daje ………………………. zł brutto (słownie: ……………………………………… złotych).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania całego zakresu umowy, w tym również koszty nieujęte bezpośrednio w umowie a związane z realizacją zadania i niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi w dwóch ratach przy zastosowaniu następującego schematu:
a) pierwsza rata w wysokości 70% wynagrodzenia określonego w ust. 1 po dokonaniu odbioru końcowego wszystkich opracowań projektowych określonych w § 1 umowy i podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego, o którym mowa w § 4 ust. 11 umowy, w oparciu o prawidłowo wystawioną przez Wykonawcę fakturę VAT. Wraz z fakturą VAT Wykonawca ma obowiązek przedstawienia oświadczeń wszystkich podwykonawców (dalszych podwykonawców) uczestniczących w realizacji zamówienia o zaspokojeniu przez Wykonawcę w stosunku do nich wszystkich wymagalnych zobowiązań z tytułu wykonywania prac w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia lub dowodów zapłaty wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom i ewentualnym dalszym podwykonawcom biorącym udział                    w realizacji zamówienia;
b) druga rata w wysokości 30% wynagrodzenia określonego w ust. 1 po uzyskaniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę / dokonaniu zgłoszenia robót budowlanych w oparciu o sporządzoną przez Wykonawcę dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy.
4. Wykonawca będzie wystawiać faktury w formie faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Za dzień doręczenia faktury Zamawiającemu uznaje się dzień otrzymania faktury przez Zamawiającego w KSeF. Termin płatności faktury ustala się na 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT w KSeF, posiadającej numer referencyjny KSeF ID. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia wysłania faktury do KSeF oraz numeru referencyjnego faktury nadanego przez system.
6. W przypadku wystąpienia awarii systemu KSeF lub innych przesłanek uniemożliwiających wystawienie faktury za pośrednictwem KSeF, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego oraz postępowania zgodnie z przepisami wynikającymi z obowiązujących aktów prawnych. 
7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 6 
Nadzór autorski
1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy sprawować będzie nadzór autorski zgodnie z warunkami niniejszej umowy, stosownie do art. 20 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. 2025 poz. 418 ze zm.) w sposób zgodny z umową zawartą przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych oraz wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów wynikłych w związku z realizacją zadania.
2. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej. Nadzór autorski sprawowany będzie począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych i trwał będzie nieprzerwanie do czynności odbioru końcowego.
3. Nadzór autorski obejmuje w szczególności: 
a) kontrolowanie zgodności prowadzonych prac z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa i normami,
b) wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu budowlano-wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej, 
c) uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej                                w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oaz rozwiązań technicznych                                        i technologicznych,
d) nadzorowanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego,
e) udział w posiedzeniach komisji i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, uczestnictwo w odbiorach robót zanikających oraz odbiorze końcowym robót.
4. Wykonawca zostanie wezwany do wykonania czynności określonych w ust. 3 telefonicznie lub drogą elektroniczną, co zostanie potwierdzone w dzienniku budowy.
5. Niestawienie się Wykonawcy w celu wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 3, spowoduje naliczenie przez Zamawiającego kary umownej zgodnie z § 8 ust. 1 lit. e).
§ 7
Informacja o podwykonawcach
1. Strony ustalają, że całkowity zakres prac Wykonawca wykona siłami własnymi.
2. Na zlecenie podwykonawcom wykonania części prac objętych przedmiotem umowy, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. 
3. W razie zlecenia przez Wykonawcę wykonania części prac objętych przedmiotem umowy podwykonawcom bez uzyskania zgody, o której mowa w ust. 2, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z Wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym.
4. Zamawiający ma prawo żądać od podwykonawcy pisemnego potwierdzenia otrzymania od Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane prace, w ramach zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy. W przypadku niedoręczenia wyżej wymienionego potwierdzenia, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność faktury do wysokości kwoty należnej podwykonawcy.
5. Realizacja części umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy lub przepisów obowiązującego prawa. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców jak za działania własne.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje prace w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.
§ 8
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa  w § 5 ust. 1 umowy;
b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy;
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru lub później, w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień pozostawania w zwłoce;
d) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień pozostawania w zwłoce;
e) za niestawienie się Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w celu wykonania obowiązków określonych w § 6 ust. 3 umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.
2. Kary, o których mowa w ust. 1, mogą być kumulowane. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 umowy.
3. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w tym odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zapłaconych kar umownych.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§ 9
Nabycie praw autorskich 
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, stanowi przedmiot jego wyłącznych praw autorskich, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. 2025 poz. 24 ze zm.).
2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy będzie wolny od jakichkolwiek praw osób trzecich, zaś prawo Wykonawcy do rozporządzania przedmiotem umowy nie będzie w jakikolwiek sposób ograniczone. W razie naruszenia powyższego zobowiązania, Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody.
3. W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy, z chwilą wykonania przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności do przedmiotu umowy oraz całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do przedmiotu umowy wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
4. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ust. 3, nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie i następuje na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w szczególności:
a) używania i wykorzystywania przedmiotu umowy do realizacji robót,
b) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku, w tym nośniku elektronicznym, niezależnie od standardu systemu i formatu oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie kopiami,
c) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w tym do Internetu,
d) rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego,
e) nieodpłatnego lub odpłatnego udostępniania bez zgody Wykonawcy osobom trzecim na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie,
f) rozporządzania w jakikolwiek inny sposób odpłatny lub nieodpłatny.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami przedmiotu umowy, uniemożliwiającymi realizację przez Zamawiającego (na podstawie przedmiotu umowy) planowanej inwestycji i/lub powodującymi konieczność wykonania dodatkowych projektów, robót, a także ponoszenia dodatkowych wydatków.
6. Przeniesienie prawa własności i praw autorskich do przedmiotu umowy na Zamawiającego nastąpi w dniu podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego, o którym mowa w § 4 ust. 11 umowy.
7. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.
8. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie.
9. Wykonawca ma prawo zamieścić materiały ilustracyjne projektu inwestycji, włącznie z fotografiami w zbiorze swoich materiałów promocyjnych i profesjonalnych. 
10. Wykonawca oświadcza, że przekazana Zamawiającemu dokumentacja projektowa wolna jest od wad prawnych.



§ 10  
Odpowiedzialność 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z wadliwie wykonanej dokumentacji. Odpowiada również za wady budowy wynikłe ze zrealizowania ich na podstawie wadliwego projektu lub wskazówek udzielonych podczas realizowania nadzoru autorskiego. Wykonawca odpowiada także za wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwej koordynacji prac projektowych. Odpowiedzialność ta jest niezależna od odpowiedzialności podmiotu wykonującego budowę.
2. Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w związku z likwidacją strat w wykonanych robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urządzeniach, jeżeli przerwy te i straty powstały z powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych wykonanych przez Wykonawcę.
§ 11
Osoby odpowiedzialne
1. Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktów i koordynowania prac będzie: ……………………….., tel. ………………….., e-mail: ………………………..
2. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktów i koordynowania prac będzie: ……………………….., tel. ………………….., e-mail: ………………………..
§ 12
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca, pod rygorem nieważności, nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
3. Strony ustalają, że ewentualne sprawy sporne przed skierowaniem na drogę sądową będą rozstrzygane na drodze polubownego załatwienia sprawy. Sądem właściwym będzie sąd, w okręgu którego siedzibę posiada Zamawiający.
4. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Integralną część umowy stanowi wypełniony przez Wykonawcę formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:     						WYKONAWCA: 	





